**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.01.2018 года (нарастающим итогом)**

**Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.01.2018 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2017 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дороги у дома № 16 в п. Калитино, благоустройство пешеходных дорожек у дома №18,19,20 п. Калитино | 1178 кв.м. | 1178 кв.м. | 1176490,93 | 1044480,00 | 54986,93 | 77024,00 | 1176490,93 | 1044480,00 | 54986,93 | 77024,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| Приобретение и установка скамеек и урн вдоль пешеходных дорожек у домов №18,19,20 п. Калитино | 6 шт. | 6 шт. | 45 464,00 | 42520,00 | 2944,00 | 0,00 | 45 464,00 | 42520,00 | 2944,00 | 0,00 | 45 464,00 | 42520,00 | 2944,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** |  |  | 1 221 954,93 | 1087000,00 | 57930,93 | 77024,00 | 1221954,63 | 1087000,00 | 57930,93 | 77024,00 | 45 464,00 | 42520,00 | 2944,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | В.И.Бердышев |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_М.М.Савицкас\_\_\_ |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель \_ М.М.Савицкас \_ , тел.81373-71-233  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

 за 2017 год

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Калитинского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-май 2017г. | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, заключены муниципальные контракты |
| 2. | Проведение ремонтных работ по ремонту дороги у дома №16 в п.Калитино Волосовского района Ленинградской областии благоустройство пешеходных дорожек у дома №18,19,20 п.Калитино Волосовского района Ленинградской области | Май-август 2017 года | Подрядная организация | Улучшение условий жизни населения | Ремонтные работы выполнены |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы выполнены 1 августа 2017г. |
| 4. | Приобретение и установка скамеек и урн вдоль пешеходных дорожек у домов №18,19,20 п. Калитино | Ноябрь 2017 года | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Улучшение условий жизни населения | Исполнено 14 декабря 2017 г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 11. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района |  |  |
| 12. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка работ 1 августа, оплата работ 14 августа 2017 года; приемка скамеек и урн 14 декабря 2017, оплата 19 декабря 2017г. |
| 13. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Подготовлен отчет за 2017г. |
| 24. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Калитинского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.И.Бердышев/МП |