**ОТЧЕТ**

**об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным** **законом** **от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»**

**по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)**

**Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наимено-вание проекта** | **Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением** | **Фактические показатели результа-тивности использования субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | **Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)** | **Исполнено за последний квартал 2016 года** | **Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источни-ков****(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств местного бюджета (рублей)** | **За счет средств внебю-джетныхисточни-ков****(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт дороги у дома №17 | 876 кв.м. | 0 | 1387106 | 1141600 | 174474 | 71032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава администрации поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | В.И.Бердышев |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_М.М.Савицкас\_\_\_ |  |  |  |
|  (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Исполнитель \_ М.М.Савицкас \_ , тел.81373-71-233  |  |  |  |  | (подпись)  | (фамилия, инициалы) |  |
|  (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_года № \_\_

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Калитинского сельского поселения Ленинградской области**

**о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Подготовка аукционной документации | Апрель 2016 | Администрация Калитинского сельского поселения | Аукционная документация | Исполнено |
| 2. | Размещение извещения о проведении торгов | Апрель 2016 | Администрация Калитинского сельского поселения | Извещение | Исполнено 23.05.2016г. |
| 3. | Проведение торгов в электронной форме | Май 2016 | Администрация Калитинского сельского поселения | Определение исполнителя | Исполнено 07.06.2016г. |
| 4. | Заключение муниципального контракта | Май 2016 | Администрация Калитинского сельского поселения | Муниципальный контракт | Исполнено 20.06.2016г. |
| 5. | Исполнение муниципального контракта | Июнь 2016 | Администрация Калитинского сельского поселения | Ремонт дороги | Ожидается не позднее 10 августа 2016г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  | В течении исполнения муниципального контракта | Администрация Калитинского сельского поселения | Мониторинг |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | По факту исполнения муниципального контракта | Администрация Калитинского сельского поселения | Реализация средств | Ожидается в августе 2016г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Администрация Калитинского сельского поселения | Отчеты | Подготовлен отчет за 1 полугодие 2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Май | Администрация Калитинского сельского поселения | Корректировка муниципальной программы и соглашения | Ожидается в июле 2016г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Глава администрации Калитинского сельского поселения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.И.Бердышев/МП |