|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Тихонова |  |

##### ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Театральный и пер. Михайловский п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области (текущий ремонт).**

**Идентификационный код закупки (ИКЗ)**

**21 34717008402470501001 0011 000 4211 244**

**Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.**

**п.Калитино**

**2021 г.**

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об электронном аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим осуществление закупок.

Настоящая документация об электронном аукционе состоит из следующих частей:

I. Сведения о проводимом электроном аукционе, включающие в себя разделы:

1.1 «Общие сведения о проводимом электронном аукционе»

1.2 «Требования к участникам электронного аукциона»

1.3 «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению»

1.4 «Условия заключения и исполнения контракта»

II. Техническое задание

III. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

IV. Рекомендуемые формы

V. Проект муниципального контракта

* 1. **СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**1.1 Общие сведения о проводимом электронном аукционе**

| **№**  **Пункта** | **Содержание пункта** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Администрация муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  Почтовый адрес: 188401, Ленинградская обл., Волосовский р-н, п.Калитино, д.26  Место нахождения: Ленинградская обл., Волосовский р-н, п.Калитино, д.26  Тел.: 81373-71-331  E-mail.: kalitino@mail.ru |
|  | Контрактный управляющий | ФИО/Должность: Савицкас М.М., заместитель председателя контрактной службы  тел.: 81373-71-233  e-mail: kalitino@mail.ru |
|  | Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «ЕЭТП» |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и порядок подачи заявок на участие в аукционе | https://[roseltorg.ru](http://roseltorg.ru/)  Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в соответствии со статьей 66 Закона. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 статьи 66 Закона, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей информационной карты сведения и документы. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.  Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 66 Закона. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и наименование объекта закупки | Электронный аукцион  Ремонт автомобильной дороги по пер. Театральный и пер. Михайловский п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области (текущий ремонт). |
|  | Описание объекта закупки | Указано в части II «Техническое задание» настоящей документации об электронном аукционе. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 926 086,40 руб. |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости работ, других расходов связанных с выполнением работ, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных законодательством РФ. |
|  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги | Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) (начальная цена единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии со статьей 22 Закона (см. отдельный файл «Обоснование НМЦК»). |
|  | Источник финансирования | Областной бюджет Ленинградской области и бюджет Калитинского сельского поселения |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется |
|  | Предоставление преимуществ в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=5093482A55209D15A6D05621B3E289D8B6A8389876D0F159585A8ED951B3D076819C2A4413D86BF5R730E) и 29, установление ограничения в отношении участников закупок в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ | Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций |
|  | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в электронной форме не позднее «24» июня 2021 г. 9:00 |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | «25» июня 2021 г. |
|  | Дата проведения электронного аукциона | «28» июня 2021 г.  Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 19 260 руб. 86 коп. |
|  | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке установлен статьей 44 Закона.  Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки.  Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (ч.10 ст.44 Закона).  Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.  Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;  - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  - срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона;  - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный[[1]](#footnote-1) в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, указанной в п.3 настоящей аукционной документации, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе «16» июня 2021 года.  Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе «23» июня 2021 года., в случае, если запрос поступил не позднее «21» июня 2021 года. |

**1.2 Требования к участникам электронного аукциона**

| **№**  **пункта** | **Содержание пункта** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к участникам закупки | Устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:  1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;  2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  9) участник закупки не является офшорной компанией.  10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;  11) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (Подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. |
|  |

**1.3 Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению**

| **№**  **пункта** | **Содержание пункта** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, подаваемой участником закупки | Заявка на участие в аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения:  1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения:  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона следующим требованиям:  а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки, в случае, если это предусмотрено пунктом 21.1 настоящей документацией об аукционе, или копии этих документов;  б) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пп.2-8 п.20 настоящей документации об аукционе *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)*;  3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено пунктом 21.2 настоящей документации об электронном аукционе;  4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимущества в соответствии со [статьями 28](consultantplus://offline/ref=9E9A19A1F97E9B84C8F30FB073A61B4FB73ECE94F6F0F18C840F1038B2B1BCF51469C6CDAA73B86FF5r4K) и 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии этих документов, если такие преимущества предусмотрены пунктом 12 настоящей документации об электронном аукционе;  6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов, если такие условия, запреты и ограничения предусмотрены пунктом 13 настоящей документации об электронном аукционе. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;  7) декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления в пункте 12 настоящей документации об электронном аукционе ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)*. |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=9E9A19A1F97E9B84C8F30FB073A61B4FB73ECE94F6F0F18C840F1038B2B1BCF51469C6CDAA73B86DF5rBK) [части 1](consultantplus://offline/ref=9E9A19A1F97E9B84C8F30FB073A61B4FB73ECE94F6F0F18C840F1038B2B1BCF51469C6CDAA73B86DF5rAK) [статьи 31](consultantplus://offline/ref=9E9A19A1F97E9B84C8F30FB073A61B4FB73ECE94F6F0F18C840F1038B2B1BCF51469C6CDAA73B86AF5r9K) Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ | Не требуется |
|  | Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 21 настоящей документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.  Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.  Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.  Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.  Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об электронном аукционе. |

**1.4 Условия заключения и исполнения контракта**

| **№**  **пункта** | **Содержание пункта** | **Информация** |
| --- | --- | --- |
|  | Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта | Количественные и качественные характеристики товара, место выполнения работ, являющихся предметом контракта, определяются в соответствии с Техническим заданием (часть II настоящей документации), которое является неотъемлемой частью документации об аукционе. |
|  | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | В течение 60 календарных дней с даты заключения контракта |
|  | Периодичность поставки товара,  являющегося предметом контракта | Единовременно |
|  | Условия выполнения работ | Выполнение работ осуществляется по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волосовский район, п. Кикерино, пер. Театральный и пер. Михайловский.  Работы должны быть выполнены в соответствии с разделом II «Техническое задание» настоящей документации об электронном аукционе. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет  Сроки и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком после подписания Акта, приемки-передачи выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.  В соответствии с ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата выполненных работ осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей | В контракт включаются обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. |
|  | Ответственный за заключение контракта | Тихонова Т.А. |
|  | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта | По результатам электронной процедуры контракт заключается с победителем электронной процедуры, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, с иным участником этой процедуры, заявка которого на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.  В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара).  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.  В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.  В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.  В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.  С момента размещения в единой информационной системе, предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.  Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ протоколов.  Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем.  Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.  В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.  Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.  В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре.  Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 настоящей статьи и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.  В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств. |
|  | Обеспечение исполнения контракта  Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту | Требуется  Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта | Размер обеспечения исполнения контракта:  5 % от цены контракта.  Размер обеспечения гарантийных обязательств по контракту:  1 % от цены контракта или 19260,86 рублей.  Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ.  В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ предусмотренный настоящей частью размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, устанавливается от цены, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.  Обеспечение исполнения контракта не требуется в случае заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением.  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  При наличии разногласий по проекту контракта обеспечение исполнения контракта предоставляется с учетом положений статьи 83.2 Закона.  В случае, если предложенная в заявке участника цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.  Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона. |
| 32.1 | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара | Гарантийный срок 60 месяцев с даты подписания акта приемки работ. |
|  | 31.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии | 1) Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных настоящей документацией, гражданским законодательством и [статьей 45](consultantplus://offline/ref=761BBC7D30565697CEE43A542F22A195F57B0B38A468BA0B7C70C4C0781ED5539DDE1FA1952A4E75QCk5J) Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, с учетом следующих требований:  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;  права заказчика в случаях, установленных [частью 13 статьи 44](garantF1://70253464.4413) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;  права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  [перечня](consultantplus://offline/ref=761BBC7D30565697CEE43A542F22A195F57B083BA468BA0B7C70C4C0781ED5539DDE1FA1952A4B71QCkDJ) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ;  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;  требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=761BBC7D30565697CEE43A542F22A195F57B083BA468BA0B7C70C4C0781ED5539DDE1FA1952A4B71QCkDJ) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ;  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  2) Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.  3) Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований ч.5 настоящего пункта аукционной документации;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;  7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=732FBD36A79264A10CF07C8F85452B8430620CD5B6E87EBF4C184C230711C3A3235DC4FC67A39166CElDK) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  4) Заказчик имеет бесспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  5) Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:  1. отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;  2. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в [частях 2](consultantplus://offline/ref=5CFC4ECBF5483A9CFFFF1BE73029033F66646880FE2B3E0DB6948AC64712E13298E77949F667B47Bv4zBJ) и [3](consultantplus://offline/ref=5CFC4ECBF5483A9CFFFF1BE73029033F66646880FE2B3E0DB6948AC64712E13298E77949F667B47Bv4z3J) статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и, соответственно, пп.3 и 4 п. 31.1 настоящей документации;  3. несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).    6) Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г № 44-ФЗ. |
|  | 31.2. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика | Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 32 настоящей документации об аукционе и по реквизитам, установленным в пункте 34 настоящей документации об аукционе; Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией);  Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 34 настоящей документации об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств считается непредоставленным;  Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 календарных дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае, если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде перечисления денежных средств на счет Заказчика) | Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть зачислены на лицевой счет заказчика по следующим реквизитам:  Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация Калитинского сельского поселения)  ИНН 4717008402 КПП 470501001  Казначейский счет 03232643416064204500  (л/с 05453000680)  Единый казначейский счет 40102810745370000006  Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург  БИК 014106101  **В назначении платежа указать**: *Извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(номер извещения об осуществлении закупки) НДС не облагается. Целевые средства по электронному аукциону на осуществление* ***обеспечение исполнения контракта*** |
|  | Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены | По настоящему контракту обеспечиваются обязательства Подрядчика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. |
|  | Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ | Допускается |
|  | Сведения о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями [частей 8](consultantplus://offline/ref=72A97551DAD37602424805712F4D8C2B63A1FF73BC5114BF0D45838AD64A991F7CCA7C0E0AC52B09EAm4M) - [26 статьи 95](consultantplus://offline/ref=72A97551DAD37602424805712F4D8C2B63A1FF73BC5114BF0D45838AD64A991F7CCA7C0E0AC52B0FEAm2M) Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ | Предусмотрена |
|  | Банковское или казначейское сопровождение контракта | Не предусмотрено |
|  | Идентификационный код закупки | 21 34717008402470501001 0011 000 4211 244 |

**II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по пер. Театральный и пер. Михайловский п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области (текущий ремонт).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | Администрация муниципального образования  Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. |
| **Ремонтная организация** | Определяется по результатам аукциона |
| **Источник финансирования** | Бюджет муниципального образования  Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.  Областной бюджет Ленинградской области |
| **Вид работ** | Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала. Розлив вяжущих материалов. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-1 (до 5 см). Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см.  Участок дороги (Театральный пер.) площадью 776 кв. м. Ширина дороги 4.0 м. Длина участка - 194,0 м.п.  Участок дороги (Михайловский пер.) площадью 1488 кв. м. Ширина дороги 4.0 м. Длина участка - 372,0 м.п. |
| **Исходные данные, предоставляемые Заказчиком** | 1.Локальный сметный расчет |
| **Содержание работ** | 1.Подрядчик по акту приема-передачи принимает объект в работу.  2. До начала производства работ получить все необходимые наряды - допуски (или допуски, разрешения, согласования) для производства работ в эксплуатирующих организациях заказчика.  3. Описание строительно-монтажных работ по пер. Театральный:  3.1. Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала- 776 м2;  3.2. Розлив вяжущих материалов 0,4656 т;  3.3. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 776 м2;  3.4. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01;  3.5. Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (применит) – 194 п.м.  Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм (194\*0,1\*1,26=24,444 м3)  4. Описание строительно-монтажных работ по пер. Михайловский:  4.1. Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала- 1488 м2;  4.2. Розлив вяжущих материалов 0,8928 т;  4.3. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 – 1488 м2;  4.4. На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01;  4.5. Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см (применит) – 372 п.м.  Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм (372\*0,1\*1,26=46,872 м3) |
| **Требования к качеству работ:** | Качество и технология выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, территориальным строительным нормам с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующего законодательства РФ в области строительства. |
| **Требования к производству работ** | 1. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану объекта, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.  2. В случае нанесения ущерба сооружению в период выполнения работ Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.  3. До завершения работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке в соответствии с Перечнем нормативно-технической документации.  4. Выполнить все работы по ремонту в объеме и в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом  5.Обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций электроснабжения, связи и освещения, канализации, водопровода, газоснабжения и тд).  6. Требования к безопасности работ:  - обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, безопасность производства работ, соблюдение тишины и прекращение работ с 23.00до 8.00 утра нарушающих тишину;  - нести ответственность за травму или гибель людей и повреждение имущества во время выполнения работ.  7. Произвести весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления в соответствии с действующими нормативными документами.  8. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества необходимых для ремонта Объекта;  9. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7, а также специальные журналы работ, журналы операционного контроля качества;  10. Осуществлять своими силами операционный контроль выполняемых работ, о его результатах отчитывается перед Заказчиком, заносить результаты операционного контроля в соответствующие журналы.  11. Обеспечить нахождение работников на Объекте в специальной одежде;  12. Подтверждать данными независимой лаборатории соответствие нормативным требованиям качество всех применяемых материалов при ремонте объекта. |
| **Требования к качеству материалов** | Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль,  Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику в исполнительной документации. |
| **Требования к участнику аукциона** | Наличие допуска СРО в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря  2009г. №624.,  33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) |
| **Срок выполнения работ** | Начало производства работ: в течение трех дней с момента подписания муниципального контракта.  Окончание производства работ: в течение 60 календарных дней |
| **Требования к сдаче работ Заказчику**. | 1. Приёмка работ производится по письменному извещению Подрядчика с приложением следующих документов КС-6; КС-2; КС-3; исполнительной съемки предъявляемого к сдаче участка, сертификатов на материалы, результатов лабораторных заключений (в 5-ти экземплярах), представителем Заказчика, назначенным распоряжением главы администрации Калитинского сельского поселения, а при его отсутствии – иным лицом, назначенным главой администрации , в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85, ВСН 19-89 на основании представленной исполнительной документации за отчетный период;  2. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия комплекта документации указанных п. 12.1, качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего ТЗ, проекта, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.  3. В течение 5 дней до приемки объекта капитального ремонта вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора. |

Приложение №1 к техническому заданию - локальная смета – публикуется отдельным файлом.

**III. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

Для расчета начальной (максимальной) цены контракта применен Проектно-сметный метод (Приложение №1).

**IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ**

Форма №1 к документации об электронном аукционе

Рекомендуемая форма представления информации об участнике закупки\*

*\*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой форме*

**Информация об участнике закупки (для юридических лиц):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Юридическое лицо | Наименование участника |  |
| Фирменное наименование (при наличии) |  |
| Информация о месте нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| ИНН участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |
| ИНН учредителей (при наличии) |  |
| ИНН членов коллегиального исполнительного органа |  |
| ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |
| Номер контактного телефона (с указанием кода города, района) |  |
| Факс\*  *\*Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки* |  |
| Электронная почта (e-mail)\*  *\*Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки* |  |

Подписано ЭЦП

**Информация об участнике закупки (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальный предприниматель  (физическое лицо) | Наименование участника |  |
| Информация о месте нахождения |  |
| ИНН участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства  *\*для физических лиц* |  |
| Номер контактного телефона (с указанием кода города, района) |  |
| Факс\*  *\*Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки* |  |
| Электронная почта (e-mail)\*  *\*Данная информация не является обязательной для предоставления, предоставляется по желанию участника закупки* |  |

**V. Проект муниципального контракта**

|  |  |
| --- | --- |
| п.Калитино | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. |

**Администрация муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области**, именуемое в Дальнейшем «Заказчик», в лице **главы администрации Тихоновой Татьяны Анатольевны**, действующей на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый(-ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения закупки путем проведения электронного аукциона (протокол № \_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г.) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

**1. Предмет муниципального контракта**

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется **выполнить работы по ремонту автомобильной дороги по пер. Театральный и пер. Михайловский п. Кикерино Волосовского района Ленинградской области (текущий ремонт)** в соответствии со сметами (Приложение № 2 к настоящему контракту), техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта (далее — Контракт).

1.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, Ленинградская обл., Волосовский район, п.Кикерино, пер.Театральный и пер. Михайловский.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить приемку работ в установленные настоящим Контрактом сроки и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

1.4. Источником финансирования по настоящему контракту является областной бюджет Ленинградской области и бюджет Калитинского сельского поселения.

1.5. Идентификационный код закупки: 21 34717008402470501001 0011 000 4211 244.

**2. Цена Контракта**

2.1. Цена Контракта по итогам аукциона в электронной форме составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб., в том числе (без) НДС, в том числе

Из областного бюджета Ленинградской области

Из бюджета Калитинского сельского поселения

2.1.1. Цена Контракта, указанная в п.2.1. настоящего Контракта, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком*.*

2.2. В цену Контракта входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе:

- стоимость всех работ согласно сметного расчета, ведомости объемов работ, Технического задания;

- стоимость приобретения необходимых для выполнения работ материалов;

- затраты, связанные с обеспечением работ рабочими, включая заработную плату,

- транспортные и командировочные расходы, питание, проживание;

- накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и другое обязательные платежи.

2.3. Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена без изменения предусмотренных настоящим контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

**3. Платежи и расчеты**

3.1. Расчет за выполненные работы производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.2. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте. B случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. B противном случае все риски, связанные c перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

3.3. В соответствии с ч. 8 ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» оплата выполненных работ осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

**4. Сроки выполнения работ**

4.1. Срок выполнения работ: В течение 60 календарных дней с даты заключения контракта.

4.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

**5. Права и обязанности Заказчика**

5.1. Заказчик имеет право:

5.1.1. Осуществлять контроль за выполнением работ, их надлежащим качеством.

5.1.2. Иметь иные права, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика при осуществлении контроля за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов.

5.2.2. Оказывать содействие подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

5.2.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта и обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с ч.7 настоящего контракта.

5.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта.

**6. Права и обязанности Подрядчика**

6.1. Подрядчик имеет право:

6.1.1. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено Контрактом.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, и сдать работы Заказчику по Акту о приемке выполненных работ.

6.2.2. Выполнить все работы по настоящему Контракту в соответствии с Техническим заданием.

6.2.3. Обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности.

6.2.4. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные настоящим контрактом.

6.2.5. Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая строительную технику.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не использующимися, должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, при наличии соответствующих требований - сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов, паспортов и иных документов, подтверждающих качество используемых при выполнении работ материалов, передаются Заказчику в составе исполнительной документации по завершению отдельного этапа работ.

6.2.6. Рабочие, работающие на объекте, должны иметь одежду, соответствующую погодным условиям.

6.2.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.8. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ.

6.2.9. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля за ходом выполнения работ.

6.2.10. Имеет иные обязанности, определенные настоящим Контрактом и действующими правовыми актами Российской Федерации.

**7. Приемка выполненных работ**

7.1. По окончанию работ Подрядчик сообщает Заказчику по электронному адресу: kalitino@mail.ruо готовности результата Работ к сдаче и предоставляет Заказчику следующие документы:

-акт приемки выполненных работ (КС-2) - 2 экз.;

-акт освидетельствования скрытых работ- 2 экз.;

-справка стоимости выполненных работ (КС-3) – 2 экз.;

-исполнительные схемы проведения работ- 2 экз.;

-сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие соответствие качества материалов и оборудования, используемых при производстве работ;

-общий журнал производства работ.

Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ.

7.2. В течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан провести экспертизу (своими силами либо с привлечением эксперта или экспертной организации в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") результата отдельного этапа Работ, предусмотренного контрактом, на соответствие его условиям контракта.

7.3. Работа по настоящему контракту принимается Заказчиком при наличии Заключения Эксперта, содержащего вывод о соответствии Работ условиям настоящего контракта (без замечаний) в течение 2 (двух) рабочих дней.

7.4. При наличии в Заключении Эксперта вывода о несоответствии Работ, Подрядчик обязан устранить нарушения, отраженные в Заключении и повторно представить Работы Заказчику.

Повторная экспертиза проводится в срок не более, чем указан в п. 7.2. настоящего контракта.

7.5. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, Заказчик вправе принять такие работы после устранения Подрядчиком содержащихся в Заключении Эксперта нарушений.

7.6. Датой выполнения всего объема работ считается дата подписания Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

7.7. После подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма [N КС-3)](consultantplus://offline/ref=CC53CD07C72FC118F2A8DA8CA45E5A838C810E19B0BAF0BEE94B1DF8679A85F78063D4A65951EEcA1BG) Заказчик обязан передать (либо направить) 1 экземпляр указанных документов Подрядчику.

7.8. Приемка Работ по настоящему контракту производится путем подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

**8. Гарантийные обязательства**

8.1. Подрядчик гарантирует:

- возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

- высокое качество всех работ;

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок на качество выполненных работ устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.

8.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, Заказчик, совместно с подрядчиком, составляет рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 5 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

8.4. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения подрядчик обязан в течение 2 дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта Заказчик составляет односторонний акт.

8.6. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

8.7. При поставке Товара Поставщик должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств в размере 1% от цены муниципального контракта в виде денежных средств или банковской гарантии (в случае выбора Поставщиком банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок гарантийных обязательств по Контракту не менее, чем на один месяц; банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии).

8.8. В случае если в качестве обеспечения гарантийных обязательств Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком по письменной заявке и акту сверки Поставщика в течение 15 дней с момента исполнения сторонами своих обязательств.

Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком.

8.9. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

**9. Ответственность Сторон**

9.1. При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.

9.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком), в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила).

9.3. Ответственность подрядчика.

9.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, начисляются штрафы. Размер штрафа устанавливается контрактом в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно).

Сумма штрафа составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии **с пунктом 1 части 1 статьи 30** Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере **1 процента цены контракта** (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Сумма штрафа составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

-10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

-5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

-10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

-5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

-1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.3.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.3.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

9.3.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

9.4. Ответственность Заказчика

9.4.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Сумма штрафа составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9.4.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций

9.8. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работы.

9.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации

9.10. Заказчик вправе в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, включая просрочку исполнения обязательств, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной Контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору:

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Контракту;

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из предоставленного Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.12. Споры, возникшие в процессе исполнения сторонами условий Контракта, регулируются Сторонами путем проведения переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в судебном порядке, путем обращения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**10. Порядок расторжения Контракта**

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта. Результат экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации подтверждающий нарушение условий государственного контракта, служат безусловным внесудебным основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения государственного контракта.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации:

10.2.1. В любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Подрядчику часть Цены Контракта пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (ст. 717 ГК РФ).

10.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 ГК РФ).

10.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков (п. 3 ст. 715 ГК РФ).

10.2.4. Отступление Подрядчика в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 ГК РФ).

10.2.5. В случае просрочки выполнения работ Подрядчиком по этапу более, чем на 7 (семь) календарных дней.

10.2.6. В иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации.

10.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.6. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.7. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанного подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

10.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, проведенной в соответствии с [частью 10](consultantplus://offline/ref=6382B3372FC95F3AC77E1261EFA7E38D10F9D6B35B753A11E3C10069CEDB644BB005B8CDEC72C589gB5DQ) статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.9. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.10. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

10.11. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

**11. Обеспечение исполнения Контракта**

11.1. Обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений [статьи 37](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342380/61657e3f731b9c26e662efa54b60c51fd48fded0/#dst100437) настоящего Федерального закона, устанавливается **размере 5% от цены**, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается **контракт**, но не может составлять менее чем размер аванса.

11.2. Участник закупки, с которым заключается контракт **освобождается** от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки **информации, содержащейся в реестре контрактов**, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) **в течение трех лет** до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. **При этом сумма** цен таких контрактов должна составлять **не менее начальной (максимальной) цены контракта,** указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.3. При невыполнении участником, признанным победителем аукциона, или участником, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вышеуказанных требований или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника, недостоверной, предложенной цены контракта необоснованной, контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта.

11.4. При предоставлении документа, подтверждающего обеспечение контракта (банковской гарантии) в форме электронного документа (скан. копии), Подрядчик обязан передать Заказчику по акту приема-передачи оригинал такой гарантии не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего контракта.

11.5. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта.

11.6. При выборе банковской гарантии в качестве способа обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц и содержать условия, предусмотренные ч. 2 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

11.7. В случае заключения контракта с единственным исполнителем, в банковскую гарантию включается обязательное условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней (со дня получения требования) не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Заказчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

11.9. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта осуществляется по следующим реквизитам:

*В назначении платежа указать: Извещение № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(номер извещения об осуществлении закупки) НДС не облагается. Целевые средства по электронному аукциону на осуществление обеспечение исполнения контракта.*

11.10. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесённых Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, после приемки Заказчиком результата работ в полном объеме, предусмотренном контрактом и при отсутствии направленного Подрядчику требования об уплате неустойки/убытков, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика письменного требования о возврате денежных средств. Денежные средства возвращаются на р/с Подрядчика, указанный в письменном требовании. При наличии, на день получения Заказчиком письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств, направленного Подрядчику письменного требования Заказчика об уплате неустойки/убытков, возврат денежных средств (в т.ч. в части) осуществляется после удержания неустойки/убытков Заказчиком из цены контракта, и/или средств, внесенных на счет Заказчика в соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ, или обеспечительного платежа, прекращения обязательства зачетом, либо получения Заказчиком документа о непризнании Подрядчиком начисленной неустойки. Порядок возврата аналогичен указанному выше.

11.11. Подрядчик вправе в ходе исполнения контракта представить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.12. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать (в том числе в случае отзыва лицензии у банка-Гаранта) исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Контракта.

11.14. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

11.15. В случае, если Контракт расторгнут вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, обеспечение исполнение Контракта возврату не подлежит, при условии внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, а в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта производится удержание суммы по такой банковской гарантии, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта.

**12. Обстоятельства непреодолимой силы**

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

12.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

12.3. Если обстоятельства, указанные в [пункте 10.1](#Par234) Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

**13. Распределение рисков**

13.1. До подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта, а также имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

13.3. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта и пешеходов на объекте от момента начала производства работ до момента подписания Акта о приемке выполненных работ и освобождения объекта от своего имущества.

13.4. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом порядке, возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством), ненадлежащего выполнения или невыполнения им работ на объекте в соответствии с Контрактом.

**14. Порядок урегулирования споров**

14.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

14.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями Сторон (при их наличии).

14.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в досудебном порядке.

14.4. Требование должно быть направлено Стороне в письменном виде. В случае, если требование подлежит денежной оценке, в нем указывается сумма требования и ее полный и обоснованный расчет. В требовании могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

14.5. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в контракте. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой. Срок рассмотрения претензионного письма (требования об уплате неустойки и Акта сверки расчетов) и обязательного направления ответа на них составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

14.6. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**15. Срок действия, порядок изменения Контракта**

15.1. Контракт вступает в силу после подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2021г.

15.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от неисполненных на момент окончания срока действия Контракта обязательств.

15.3. Изменения условий Контракта оформляются путем заключения дополнительного соглашения Сторон в письменной форме.

15.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

15.4.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

15.4.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

15.4.3. Если в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

**16. Заключительные положения.**

16.1. Любые изменения и дополнения по контракту вступают в силу и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на контракт.

16.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

16.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения контракта обязательны для Сторон в течение срока действия контракта.

16.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента начала действия таких изменений.

16.5. При разрешении вопросов, решение по которым не нашло отражение в настоящем контракте, но которые затрагивают интересы Сторон по нему в процессе, либо в результате выполнения работ, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

16.6. Контракт заключен в форме электронного документа. При необходимости стороны могут подписать два экземпляра контракта на бумажном носителе, по одному для каждой из Сторон.

16.7. Лица, не указанные в разделе 14 контракта, осуществляющие подписание документов, имеющих непосредственное отношение к нему, обязаны предоставить доверенность на право их подписания и представление соответствующих интересов.

16.8. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение №2 – Локальный сметный расчет

**14. Адреса и реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный заказчик**:  **Администрация муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района** **Ленинградской области.**  Юридический адрес: 188401, Ленинградская обл., Волосовский район, п.Калитино, д.26  Наименование банка:  Отделение Ленинградское Банка России // УФК по Ленинградской области г.С-Петербург  БИК 014106101  Единый казначейский счет 40102810745370000006  Казначейский счет 03231643416064204500  ИНН/КПП 4717008402/ 470501001  ОГРН 1054700555744  ОКПО 79833683  ОКТМО 41606420  Телефон ( факс) 881373-71-233, 71-331  E-mail: kalitino@mail.ru  **Глава администрации Калитинского сельского поселения**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Тихонова Т. А.  «\_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021г.  ЭЦП | **Подрядчик:** |

**Приложение № 1**

**к Муниципальному контракту**

**№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[[2]](#footnote-2)**

**Приложение № 2**

**к Муниципальному контракту**

**№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.**

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ[[3]](#footnote-3)**

1. По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Закона. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняется в соответствии с техническим заданием к аукционной документации на основании конкретных показателей победителя аукциона. [↑](#footnote-ref-2)
3. Предоставляется победителем аукциона при заключении контракта, который должен соответствовать локальному сметному расчету Заказчика. Общая цена работ (строка «Всего по смете») - не должна превышать максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона и должна соответствовать цене работ, указанных в заявке победителя в проведении электронного аукциона. [↑](#footnote-ref-3)