**Ежеквартальный отчет**

**Администрации Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области**

**по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках**

**подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения**

**органами местного самоуправления своих полномочий"**

**государственной программы Ленинградской области**

**"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"**

**по состоянию на 01 июля 2016 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы**
 |
| 1. | Благоустройство придомовой территории в деревне Курковицы Волосовского р-на Ленинградской обл. у домов №3 и 6 |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Калитинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, идет подписание контракта |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству придомовой территории в деревне Курковицы у домов №3 и 6 | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия | До 30 августа 2016г. |
| 2. | Благоустройство придомовой территории в деревне Курковицы у домов №20,22,24 |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Калитинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Конкурсные процедуры проведены, контракт подписан |
| 2.2. | Выполнение работ по благоустройству придомовой территории в деревне Курковицы у домов №20,22,24 | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Восстановление асфальтового покрытия | До 15 августа 2016г. |
| 3. | Замена светильников уличного освещения ДРЛ на светодиодные в дер.Курковицы |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Калитинского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Проведение конкурсных процедур, аукцион состоится 4.07.2016г. |
| 3.2 | Выполнение работ по замене светильников уличного освещения ДРЛ на светодиодные в дер.Курковицы | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Установленные светодиодные светильники, экономия электроэнергии | До 20 августа 2016г. |
| 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы**
 |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:  |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация Калитинского сельского поселения | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Ожидается в августе 2016г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением  | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Калитинского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом | Подготовлен отчет за 1 полугодие 2016г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Калитинского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Ожидается в июле 2016г. |

Глава администрации поселения В.И.Бердышев