**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26 марта 2020 г. № 58

**О проведении мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов Калитинского сельского поселения в апреле-мае 2020 года**

В целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Калитинского сельского поселения, прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и посадке зелёных насаждений по месту жительства и работы администрация МО Калитинское сельское поселение П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Провести в Калитинском сельском поселении в апреле-мае 2020 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов.
2. Для координации действий и оперативного руководства проведением месячника создать штаб по благоустройству населённых пунктов Калитинского сельского поселения согласно приложению 1.
3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству населённых пунктов Калитинского сельского поселения в апреле - мае 2020 года согласно приложению 2.
4. Специалисту администрации Калитинского сельского поселения Винник Т. А. довести задания по санитарной уборке и благоустройству территорий до руководителей предприятий, организаций, образовательных учреждений, расположенных на территории Калитинского сельского поселения, индивидуальных предпринимателей.
5. Заместителю главы администрации Трофимовой М. А. подготовить и провести на территории Калитинского сельского поселения в апреле-мае текущего года субботники с привлечением общественности.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Калитинского сельского поселения Т. А. Тихонова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Разослано: в дело, ЗАО «Кикерино», ФГУ С-З «МИС», ООО «Домсервис», МОУ «Калитинская СОШ», МКОУ «Кикеринская СОШ», старостам деревень Калитинского сельского поселения

Приложение 1

к постановлению главы администрации

Калитинского сельского поселения

от 26.03.2020 года № 58

**С О С Т А В**

**штаба по благоустройству населённых пунктов**

**Калитинского сельского поселения**

Председатель штаба

|  |  |
| --- | --- |
| Трофимова  Марина Александровна | - заместитель главы администрации  Калитинского сельского поселения |

Заместитель председателя штаба

|  |  |
| --- | --- |
| Савицкас  Марина Сергеевна | - начальник сектора по работе с территориями, правового и организационного обеспечения. |

Члены штаба:

Ашмарина Елена Михайловна - ведущий специалист администрации

Калитинского сельского поселения

|  |  |
| --- | --- |
| Винник Татьяна Александровна | - специалист администрации  Калитинского сельского поселения |
| Файзуллина Анна Анатольевна | - инспектор сектора по ЖКХ, благоустройству, ПБ,ГО и ЧС |
| Никкинен Алексей Викторович  (по согласованию) | - мастер ЖХ участка Калитино, Курковицы, Кикерино  ООО «Домсервис» |
|  |  |
| Пеххо Елена Борисовна  (по согласованию) | - Директор МОУ «Калитинская СОШ» |

|  |  |
| --- | --- |
| Дьячкова Татьяна Ефимовна  (по согласованию) | - Директор МКОУ «Кикеринская СОШ» |

Приложение 2

к постановлению главы администрации

Калитинского сельского поселения

от 27.03.2020 года № 58

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству населённых пунктов Калитинского сельского поселения в апреле - мае 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  за исполнение | Исполнитель |
| 1. | Провести субботники по уборке придомовых территорий населенных пунктов п. Калитино, д. Курковицы, п. Кикерино | с 03.04. по 06.05.2020 г. | Заместитель главы администрации Трофимова М.А., специалист Винник Т.А.,  инспектор Файзуллина А.А. | Население, работники участков ЖХ  п. Калитино,  д. Курковицы,  п. Кикерино |
| 2. | Провести уборку прилегающих территорий предприятий, организаций, образовательных учреждений, расположенных на территории поселения | до 01.05.2020 г. | Руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели | Работники предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели, учащиеся МОУ «Калитинская СОШ»  учащиеся МКОУ «Кикеринская СОШ» |
| 3. | Провести уборку придомовых территорий во всех сельских населенных пунктах поселения | Весь период | Председатели общественных советов деревень | Частные домовладельцы |
| 4. | Провести работы по ремонту (покраске) оборудования детских игровых площадок в п. Калитино, п. Кикерино, д. Курковицы | до 06.05.2020 г. | Заместитель главы администрации Трофимова М.А. | Население, депутаты совета депутатов Калитинского сельского поселения, сотрудники администрации |
| 5. | Провести работу по санитарной уборке территории, ремонту объектов, имитирующих отопительные печи мемориала д. Б.Заречье | до 06.05.2020 г. | Начальник сектора Савицкас М.С.,  руководители закреплённых предприятий и организаций | Сотрудники администрации, учащиеся МОУ «Калитинская СОШ», работники закреплённых предприятий и организаций |
| 6. | Провести работу по санитарной уборке территорий Братского захоронения и Памятной стелы п. Кикерино | до 06.05.2020 г. | Ведущий специалист Ашмарина Е.М.,  руководители закреплённых предприятий и организаций | Сотрудники администрации, учащиеся МКОУ «Кикеринская СОШ», работники закреплённых предприятий и организаций |
| 7. | Провести работу по санитарной уборке территории и покраске памятных знаков д.Курковицы, д.Лисино, д.Калитино,  Памятная доска ул.Ломакина д.1 п.Кикерино | до 06.05.2020 г. | Начальник сектора Савицкас М.С., директор МОУ «Калитинская СОШ»  Пеххо Е.Б.  Зав. Курковицким сектором библиотечного отдела МКУ «ДК Калитино»  Сухрина О.А. | Население, учащиеся МОУ «Калитинская СОШ»,  сотрудники администрации |
| 8. | Организовать санитарную уборку «Аллеи ветеранов» | до 01.05.2020 г. | Ведущий специалист Савицкас М.С., директор МОУ «Калитинская СОШ»  Пеххо Е.Б. | Население, учащиеся МОУ «Калитинская СОШ» |
| 9. | Провести работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территориях сельских населенных пунктов | Весь период | Заместитель главы администрации Трофимова М.А.,  специалист Винник Т.А.,  мастера участков ЖХ п. Калитино,  д. Курковицы, п. Кикерино | Население, старосты деревень, работники участков ЖХ  п. Калитино,  д. Курковицы,  п. Кикерино |
| 10. | Организовать и провести работу по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к ДК п. Калитино, п. Кикерино | до 06.05.2020 г. | Директор МКУ «ДК «Калитино»  Серебрякова О.В.  Директор КДУ Калитинское СП п. Кикерино  Васильева М.А. | Сотрудники ДК  п. Калитино,  п. Кикерино |