ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования  Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года

(нарастающим итогом)

| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Оборудование кладбищ площадками для сбора и вывоза мусора (4 объекта в деревнях Курковицы, Холоповицы, Глумицы, Пятая Гора) | 4 ед. | 0 | 584712,00 | 522254,00 | 62458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 254,00 |
| Ремонт системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные (в деревнях Лисино, Эдази, Курковицы, Холоповицы) | 70 шт | 70 шт | 636500,00 | 604675,00 | 31825,00 | 636500,00 | 604675,00 | 31825,00 | 636500,00 | 604675,00 | 31825,00 | 0,00 |
| Ремонт щебеночной дороги в дер. Озера (участками выборочно) | 160 м | 160 м | 137864,34 | 130971,00 | 6893,34 | 137864,34 | 130971,00 | 6893,34 | 137864,34 | 130971,00 | 6893,34 | 0,00 |
| Итого |  |  | 1359076,34 | 1257900,00 | 101176,34 | 774364,34 | 735646,00 | 38718,34 | 774364,34 | 735646,00 | 38718,34 | 522 254,00 |

| Глава администрации поселения: _________ _Бердышев В.И._ (подпись) (фамилия, инициалы) Руководитель Финансового органа: _________ Савицкас М.М. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: _Савицкас М.М._ 81373-71-233 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |
| --- | --- |

## Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Оборудование кладбищ площадками для сбора и вывоза мусора (4 объекта в деревнях Курковицы, Холоповицы, Глумицы, Пятая Гора) |  | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | ИКЗ 183471700840247050100100260014299244 МК №0345300014818000010-0100917-01 от 28.08.18г. |
| 1.2. | Выполнение работ по оборудованию кладбищ площадками для сбора и вывоза мусора | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Оборудование кладбищ площадками для сбора и вывоза мусора | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Старосты д. Курковицы, Холоповицы, Глумицы, Пятая Гора | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом |
| 2. | Ремонт системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные (в деревнях Лисино, Эдази, Курковицы, Холоповицы) |  | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | ИКЗ 183471700840247050100100230014321244 МК №0345300014818000004-0100917-02 от 07.07.18г. |
| 2.2. | Выполнение работ по ремонту системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Замена светильников уличного освещения ДРЛ на светодиодные в дер. Лисино, Эдази, Курковицы, Холоповицы | Работы выполнены |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Старосты д.Лисино, Эдази, Курковицы, Холоповицы. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт №1 от 16.07.2018г. (КС-2) |
| 3 | Ремонт щебеночной дороги в дер. Озера (участками выборочно) |  | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |  |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2 квартал 2018 года | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | ИКЗ 183471700840247050100100240014211244 МК №0345300014818000005_124270 от 09.07.2018г. |
| 3.2 | Выполнение работ по ремонту щебеночной дороги в дер. Озера (участками выборочно) | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ремонт щебеночной дороги в дер. Озера (участками выборочно) | Работы выполнены |
| 3.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В срок, предусмотренный муниципальным контрактом | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области Старосты д.Озера. | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт (КС-2) №1 от 20.08.2018г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В течение периода действия муниципальных контрактов | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в полном объеме и в установленные сроки | Мероприятие №1 находится в стадии исполнения; мероприятия №2 и 3 полностью исполнены и оплачены |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующего за отчетным периодом | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и достижению целевых показателей в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом | Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018 г., 01.07.2018г., 01.10.2018г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации поселения

___________/В.И.Бердышев/

МП