**ПАСПОРТ**

**подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование подпрограммы | «Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения» |
| Ответственный исполнительподпрограммы | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| Участники подпрограммы | Администрация МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  По мероприятию предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья: - граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, в том числе специалисты, молодые граждане, молодые семьи и молодые специалисты. |
| Цели подпрограммы | - Долговременное, экономически эффективное развитие сельских территорий и сохранение окружающей среды для будущих поколений;  - Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;  - Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;  - Создание условий для закрепления кадров на селе, предотвращения оттока трудоспособного населения,  - Повышение престижности проживания в сельской местности;  - Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, в том числе молодежи; |
| Задачи подпрограммы | - Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения Калитинского сельского поселения;  - Закрепление на территории Калитинского сельского поселения выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов, молодых семей;  - Повышение уровня и качества инженерного обустройства Калитинского сельского поселения;  - Предоставление участникам подпрограммы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья.  - Создание между органами местного самоуправления и иными организациями механизма взаимодействия, обеспечивающего для граждан строительство (приобретение) жилья на доступных условиях.  - Сохранение и восстановление земельных ресурсов;  - Сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проводится капитальный ремонт;  - Строительство газопровода;  -мероприятия по развитию общественной инфраструктуры.  Количественные значения целевых индикаторов приведены в таблице 1. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | I этап – 2021 – 2023 годы |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы (прогнозная оценка) – 8 445,0 тыс. рублей, из них по годам реализации:  2021 год – 8445 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8310 тыс.рублей, из местного бюджета 135,0 тыс.рублей,  2022 год – 0 тыс. рублей,  2023 год –0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - учреждения культурно-досугового типа, в которых проведен капитальный ремонт – 100% от общего количества;  - строительство газопровода – 1 единица;  -мероприятия по развитию общественной инфраструктуры- 5. |

**I. Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации подпрограммы**

Калитинское сельское поселение входит в состав муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области и расположено в его восточной части. На севере поселение граничит с Клопицким сельским поселением Волосовского муниципального района; на северо-востоке – с Волосовским городским поселением Волосовского муниципального района; на востоке – с Гатчинским муниципальным районом; на западе и юге – с Рабитицким сельским поселением Волосовского муниципального района.

Административным центром является поселок Калитино. Расстояние от административного центра поселения – поселка Калитино по автомобильной дороге до города Волосово составляет 13 км, до Санкт-Петербурга – 70 км, до города Гатчина – 32 км, до города Ивангород и границы с Эстонией – 110 км. Поселение не имеет выхода к государственной границе и выхода к морю.

В состав Калитинского сельского поселения входят 24 деревни. Площадь поселения по (по результатам обмера цифровых карт в границах, установленных областным законом) составляет 19 750 тыс. га, численность населения – 6900 жителей.

На территории поселения имеется региональный комплексный памятник природы Истоки реки Оредеж в урочище «Донцо», который организован с целью охраны выходов артезианских вод, дающих начало реке Оредеж, а также с целью сохранения мест обитания речной форели и альваров— лугов на известковой плите с редкими видами степных растений.

Природные богатства и сохранившиеся памятники истории и искусства делают Калитинское сельское поселение привлекательным для отдыха жителей Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области, развития рекреационных видов деятельности и создания на этой основе новых рабочих мест.

Общая площадь жилищного фонда в Калитинском сельском поселении на 01.01.2021г. составила 226,6 тыс.кв.м.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала сельских территорий.

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем на территории муниципального образования Калитинское сельское поселение.

Создание эффективных механизмов обеспечения жильем граждан (в том числе молодых граждан, молодых семей и молодых специалистов) является особенно актуальным. Дополнительную остроту проблеме придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также нехватка специалистов.

Муниципальная поддержка молодежи в рамках реализации мероприятий настоящей муниципальной программы содействует решению жилищной проблемы молодежи на территории муниципального образования, что создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит сформировать экономически активный слой населения, что существенным образом повлияет на улучшение демографической ситуации.

По состоянию на 01.01.2021 г. в Калитинском сельском поселении функционировало:

- 2 общеобразовательная школа,

- 3детских дошкольных учреждения.

- 2 амбулатории и 1 фельдшерско-акушерский пункт;

- 5 спортивных сооружений;

- 2 учреждения культурно-досугового типа

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности применяя комплексный подход.

Целесообразность разработки подпрограммы обусловлена:

- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, сельских жителей;

- необходимостью развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в целях активизации человеческого потенциала.

**II. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты и сроки реализации**

Основной целью подпрограммы является долговременное, экономически эффективное развитие территории Калитинского сельского поселения при обеспечении повышения уровня и качества жизни населения и сохранении окружающей среды для будущих поколений, которое предполагает:

* повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
* создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;
* создание условий для закрепления кадров на селе, предотвращения оттока трудоспособного населения,
* повышение престижности проживания в сельской местности.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач, направленных на улучшение социально-экономической и демографической ситуации в Калитинском сельском поселении:

* становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения Калитинского сельского поселения;
* закрепление на территории Калитинского сельского поселения выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов, молодых семей;
* повышение уровня и качества инженерного обустройства Калитинского сельского поселения.

Решение основных задач Подпрограммы предполагает:

- развитие сельского туризма, несельскохозяйственной деятельности (в сферах сельской торговли, народных промыслов и ремесел, заготовки и переработки дикорастущих плодов и ягод и др.), отраслей сельского хозяйства не представленных или слабо представленных в крупномасштабном производстве (пчеловодство, кролиководство, товарное коневодство и др.);

- активизацию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;

- совершенствование системы целевой контрактной подготовки специалистов в соответствии с потребностями предприятий и организаций области;

- создание условий по повышению инициативности сельских жителей.

Подпрограмма реализуется в один этап: I этап – 2021-2023 годы.

Достижение целей и задач подпрограммы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральным планом Калитинского сельского поселения;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей и задач предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации подпрограммы приведены в таблице 1«Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях».

**III. Характеристика основных мероприятий**

В рамках подпрограммы планируется осуществить комплекс долгосрочных мероприятий, разработанных на основе анализа современного состояния территории Калитинского сельского поселения и определения потребности в объектах социальной сферы в сельской местности.

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий, целями которых являются:

- создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в Калитинском сельском поселении;

- повышение уровня и качества жизни населения, комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях.

**Основное мероприятие 1. «Развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности».**

Реализация мероприятия предусматривает:

- капитальный ремонт учреждений и объектов культуры.

Выполнение мероприятия позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и приобщить население к культурно-историческому наследию.

В период 2021 – 2023 годов предусматривается проведение капитального ремонта в домах культуры п. Калитино и п.Кикерино.

**Основное мероприятие 2. «Газификация населенных пунктов поселения»**

Выполнение мероприятия позволит повысить уровень снабжения сетевым и природным газом сельского населения, создать комфортные условия труда, улучшить экологическую обстановку, повысить уровень газификации.

**Основное мероприятие 3. «Развитие систем водоснабжения в сельской местности»**

Мероприятие направлено на:

- ремонт сетей водоснабжения в Калитинском сельском поселении;

Выполнение мероприятия позволит обеспечить сельское население качественной питьевой водой.

**Основное мероприятие 4. «Поддержка граждан, проживающих на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи»**

Мероприятие направлено на:

- муниципальную поддержку решения жилищной проблемы граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, в том числе специалистов, молодых граждан (молодых семей и молодых специалистов).

Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 года по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Подпрограммой предусмотрено предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования, в том числе молодежи.

**Основное мероприятие 5. «Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения»**

Мероприятие направлено на:

-муниципальную поддержкуразвития общественной инфраструктуры муниципального значения.

Выполнение мероприятия позволит повысить благоустроенность муниципального образования.

**IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств местного бюджета Калитинского сельского поселения.

Общий объем финансирования подпрограммы (прогнозная оценка) – 8 445,0 тыс. рубля.

Объемы финансирования подпрограммы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 2.

Предоставление средств бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется на основании соглашений, заключаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Таблица 1

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы** **№ 3 «Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения |  | Значения показателей | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проводится капитальный ремонт | единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Строительство газопровода | единиц | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Количество мероприятий по развитию общественной инфраструктуры | единиц | 2 | 5 | 0 | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | | | | | | | | |
| **План реализации подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения"** | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | **2021** | **8445,0** | **0,0** | **8310,0** | **135,0** | **0,0** |
|  |  | **2022** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | **2023** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Итого** |  |  |  | **8445,0** | **0,0** | **8310,0** | **135,0** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 1. Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности*** |  |  |  | ***2021*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2022*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2023*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт Дома культуры п. Калитино | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 2. Газификация населенных пунктов поселения*** |  |  |  | ***2021*** | ***7234,5*** | ***0,0*** | ***7160,0*** | ***74,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2022*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2023*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие .2.1. Газификация населенных пунктов (д. Калитино, д. Лисино). Проектирование и строительство газовых сетей. | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2021 | 7234,5 | 0,0 | 7160,0 | 74,5 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 3. Развитие систем водоснабжения в сельской местности*** |  |  |  | ***2021*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2022*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2023*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 3.1. Ремонт сетей водоснабжения | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 4. Поддержка граждан, проживающих на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи*** |  |  |  | ***2021*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2022*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2023*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 4.1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 5.***  ***Поддержка развития общественной инфраструктуры общественного значения*** |  |  |  | ***2021*** | ***1210,5*** | ***0,0*** | ***1150,0*** | ***60,5*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 5.1  Благоустройство памятных знаков | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2021 | 315,8 | 0,0 | 300,0 | 15,8 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2. Приобретение детских игровых комплексов | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2021 | 894,7 | 0,0 | 850,0 | 44,7 | 0,0 |