Таблица 1

В редакции постановления от 20.03.2018г. №67

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Калитинского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля муниципальных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности муниципальных автомобильных дорог | % | 92 | 92 | 71,2 | 67,5 | 65,8 | 63,9 | 61,1 | 60,4 | 58,6 |
| 3 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

В редакции постановления от 20.03.2018г. №67

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Калитинского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| **"Дорожное хозяйство Калитинского сельского поселения"** | Администрация Калитинского сельского поселения |  |  | **2014** | **8151,321** | | **0,0** | | **6248,321** | **1903,0** | **0,0** |
|  |  | **2015** | **3041,72** | | **0,0** | | **2068,42** | **973,3** | **0,0** |
|  |  | **2016** | **3021,353** | | **0,0** | | **1776,953** | **1244,4** | **0,0** |
|  |  | **2017** | **2508,5** | | **0,0** | | **1055,8** | **1452,7** | **0,0** |
|  |  | **2018** | **1954,2** | | **0,0** | | **634,3** | **1319,9** | **0,0** |
|  |  | **2019** | **1120,2** | | **0,0** | | **0,0** | **1120,2** | **0,0** |
|  |  | **2020** | **1128,4** | | **0,0** | | **0,0** | **1128,4** | **0,0** |
| **Итого** |  |  |  | **20925,694** | | **0,0** | | **11783,794** | **9141,9** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 1. Ремонт дорог общего пользования муниципального значения*** |  |  |  | ***2014*** | ***7751,321*** | | ***0,0*** | | ***6248,321*** | ***1503,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***2777,72*** | | ***0,0*** | | ***2068,42*** | ***709,3*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***2755,553*** | | ***0,0*** | | ***1776,953*** | ***978,6*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***2241,7*** | | ***0,0*** | | ***1055,8*** | ***1185,9*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***1685,7*** | | ***0,0*** | | ***634,3*** | ***1051,4*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***849,8*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***849,8*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***857,1*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***857,1*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***18918,894*** | | ***0,0*** | | ***11783,794*** | ***7135,1*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 1.1. Текущий ремонт дорог общего пользования муниципального значения | Администрация Калитинского сельского поселения |  |  | 2014 | 7751,321 | | 0,0 | | 6248,321 | 1503,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 2777,72 | | 0,0 | | 2068,42 | 709,3 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 2755,553 | | 0,0 | | 1776,953 | 978,6 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 2241,7 | | 0,0 | | 1055,8 | 1185,9 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 1685,7 | | 0,0 | | 634,3 | 1051,4 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 849,8 | | 0,0 | | 0,0 | 849,8 | 0,0 |
|  |  |  | 2020 | 857,1 | | 0,0 | | 0,0 | 857,1 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 2. Содержание дорог общего пользования муниципального значения*** |  |  |  | ***2014*** | ***400,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***400,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***264,0*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***264,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***265,8*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***265,8*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***266,8*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***266,8*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***268,5*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***268,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***270,4*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***270,4*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***271,3*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***271,3*** | ***0,0*** |
| ***Итого*** |  |  |  | ***2006,8*** | | ***0,0*** | | ***0,0*** | ***2006,8*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 2.1. Содержание дорог общего пользования муниципального значения | Администрация Калитинского сельского поселения |  |  | 2014 | 400,0 | | 0,0 | | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 264,0 | | 0,0 | | 0,0 | 264,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 265,8 | | 0,0 | | 0,0 | 265,8 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 266,8 | | 0,0 | | 0,0 | 266,8 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 268,5 | | 0,0 | | 0,0 | 268,5 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 270,4 | | 0,0 | | 0,0 | 270,4 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 271,3 | | 0,0 | | 0,0 | 271,3 | 0,0 |

Таблица 3

В редакции постановления от 20.03.2018г. №67

**Мероприятия подпрограммы № 1 «Дорожное хозяйство Калитинского сельского поселения»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год проведения | Наименование дороги | Протяженность,м | Сумма, тыс.руб. | Комментарии |
| 2014 | Дорога д.Калитино | 4175 | 4 428,329  В т.ч. из областного бюджета 4280,883;  Из местного бюджета 147,446 | Ремонт начат в 2013 году, окончание ремонта- в июне 2014г. |
|  | Дорога местного значения от перекрестка дороги у дома №16 вдоль многоквартирного дома №5 п.Калитино | 150 | 1360,985  В т.ч. из областного бюджета 1243,058;  Из местного бюджета 117,927 |  |
|  | Дорога д. Старые Раглицы | 940 | 1001,85  В т.ч. из областного бюджета 724,38;  Из местного бюджета 277,47 | Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» |
|  | Технический надзор |  | 81,28 |  |
| 2015 | Дорога д. Эдази | 530 | 1 204,28  В т.ч. из областного бюджета 1082,92;  Из местного бюджета 121,36 | Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» |
|  | Дорога вдоль многоквартирного дома №1 д.Курковицы |  | В т.ч. из областного бюджета1000,0 | Реализация мероприятий к Дню образования Ленинградской области |
|  | Ремонт дороги местного значения от перекрестка дороги регионального значения до дома №13 д.Курковицы Волосовского района | Протяженность 195 м, площадь 1223 кв.м. | 1 644,446 тыс.руб.  В т.ч. из областного бюджета985,5 тыс.руб., из местного 658,946 тыс.руб | Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
| 2016 | Ремонт дороги дом №17 п.Калитино Волосовского района | площадь 876 кв.м. | 1 316,027 тыс.руб.  В т.ч. из областного бюджета1 141,553тыс.руб., из местного 174,474 тыс.руб | Реализация областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
|  | Ремонт участка дороги в п.Калитино от дороги "Калитино-Роговицы" вдоль домов №1,2,3 Волосовского района Ленинградской области | Протяженность 210 м, площадь 852 кв.м. | 953,577 тыс.руб.  В т.ч. из областного бюджета635,4 тыс.руб., из местного 318,177 тыс.руб | Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
| 2017 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в д.Село по ул.Зеленая Волосовского района Ленинградской области | Протяженность 262 м, площадь 1048 кв.м. | 392,553 тыс.руб  В т.ч. из областного бюджета239,932 тыс.руб., из местного 152,621 тыс.руб | Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
|  | Ремонт автомобильной дороги в д.Малое Заречье по ул.Заречная (участками выборочно, общей протяженностью 285,5 м) Волосовского района Ленинградской области | Протяженность 285,5 м, площадь 1142 кв.м. | 427,789 тыс.руб  В т.ч. из областного бюджета261,468 тыс.руб., из местного 166,321 тыс.руб | Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
|  | Ремонт дороги у дома №16 п.Калитино Волосовского района | площадь 876 кв.м. | 776,5 тыс.руб.  В т.ч. из областного бюджета554,4тыс.руб., из местного 222,1 тыс.руб | Реализация областного закона от 12.05.2015г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
| 2018 | Ремонт щебеночной дороги общего пользования в д. Озёра ул. Центральная  (участками выборочно, общей протяженностью 493,5м)  Волосовского района Ленинградской области. | Протяженность 493,5 м, площадь 1974 кв.м | 700,0 тыс.руб  В т.ч. из областного бюджета501,4 тыс.руб., из местного 198,6 тыс.руб | Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» |
|  | Ремонт щебеночной дороги в дер.Озера (участками выборочно) | Протяженность 160 м | 150 тыс.руб.  В т.ч. из областного бюджета132,9тыс.руб., из местного 17,1 тыс.руб | Мероприятия по реализации областного закона от 14.12.12г. № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» |

Таблица 1

В редакции постановления от 20.03.2018г. №67

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Калитинского сельского поселения» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения |  | Значения показателей | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Оплата взносов фонду капитального ремонта | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Площадь отремонтированных муниципальных жилых помещений | кв.м | 812 | 848 | 800 | 800 | 72 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество кадастровых паспортов | единиц | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | м | 0 | 0 | 1668 | 0 | 0 | 6560 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество освещенных населенных пунктов | единиц | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | Количество убранных несанкционированных свалок | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству | единиц | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 0 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество отремонтированных колодцев | единиц | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Скашивание сорной растительности | га | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Освобождение от борщевика Сосновского земель в черте населенных пунктов поселения химическим методом - всего | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |

Таблица 2

В редакции постановления от 20.03.2018г. №67

**План реализации**

# подпрограммы № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Калитинского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет Калитинского сельского поселения | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Жилищно-коммунальное хозяйство Калитинского сельского поселения» | **Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО** |  |  | **2014** | **6491,706** | **0,0** | **2006,806** | **4484,9** | **0,0** |
|  |  | **2015** | **3235,8** | **0,0** | **0,0** | **3235,8** | **0,0** |
|  |  | **2016** | **7522,31** | **0,0** | **1382,1** | **6140,21** | **0,0** |
|  |  | **2017** | **20094,4** | **0,0** | **12370,2** | **7724,2** | **0,0** |
|  |  | **2018** | **7401,7** | **0,0** | **1428,2** | **5973,5** | **0,0** |
|  |  | **2019** | **3610,0** | **0,0** | **0,0** | **3610,0** | **0,0** |
|  |  | **2020** | **3610,0** | **0,0** | **0,0** | **3610,0** | **0,0** |
| **Итого:** |  |  |  | **51965,916** | **0,0** | **17187,306** | **34778,61** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда.*** |  |  |  | ***2014*** | ***1374,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1374,2*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***683,4*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***683,4*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***1309,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1309,2*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***660,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***660,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***600,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***600,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***600,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***600,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***600,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***600,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого:*** |  |  |  | ***5826,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***5826,8*** | ***0,0*** |
| 1.1 Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений; | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 427,5 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 649,2 | 0,0 | 0,0 | 649,2 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 456,0 | 0,0 | 0,0 | 456,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 683,4 | 0,0 | 0,0 | 683,4 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.3 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 490,7 | 0,0 | 0,0 | 490,7 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 2. Мероприятия в области жилищного хозяйства*** |  |  |  | ***2014*** | ***240,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***240,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  | ***2015*** | ***322,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***322,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  | ***2016*** | ***339,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***339,9*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  | ***2017*** | ***276,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***276,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  | ***2018*** | ***250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***250,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  | ***2019*** | ***250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***250,0*** | ***0,0*** |
|  |  |  |  | ***2020*** | ***250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***250,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого:*** |  |  |  |  | ***1927,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1927,9*** | ***0,0*** |
| 2.1 Текущее содержание и ремонт муниципальных жилых помещений | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 |
|  |  | 2015 | 322,0 | 0 | 0 | 322,0 | 0 |
|  |  | 2016 | 339,9 | 0 | 0 | 339,9 | 0 |
|  |  | 2017 | 276,0 | 0 | 0 | 276,0 | 0 |
|  |  | 2018 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  | 2019 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  | 2020 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
| ***Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт муниципальных объектов коммунального хозяйства*** |  |  |  | ***2014*** | ***2460,806*** | ***0,0*** | ***2006,806*** | ***454,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***11843,8*** | ***0,0*** | ***10319,9*** | ***1523,9*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого:*** |  |  |  | ***14304,606*** | ***0,0*** | ***12326,706*** | ***1977,9*** | ***0,0*** |
| 3.1. Ремонт сетей ХВС | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 2460,806 | 0,0 | 2006,806 | 454,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 11843,8 | 0,0 | 10319,9 | 1523,9 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 4. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности*** |  |  |  | ***2014*** | ***293,8*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***293,8*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***84,5*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***84,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***1005,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1005,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***2740,2*** | ***0,0*** | ***725,5*** | ***2014,7*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***1812,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***1812,2*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***250,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***250,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***250,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого:*** |  |  |  | ***6435,7*** | ***0,0*** | ***725,5*** | ***5710,2*** | ***0,0*** |
| 4.1 Кадастровая съемка земельных участков под жилыми домами | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 201,0 | 0 | 0 | 201,0 | 0 |
|  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Текущий ремонт и содержание коммунальных систем | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 92,8 | 0 | 0 | 92,8 | 0 |
|  |  | 2015 | 84,5 | 0 | 0 | 84,5 | 0 |
|  |  | 2016 | 1005,0 | 0 | 0 | 1005,0 | 0 |
|  |  | 2017 | 1944,2 | 0 | 0 | 1944,2 | 0 |
|  |  | 2018 | 1812,2 | 0 | 0 | 1812,2 | 0 |
|  |  | 2019 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
|  |  | 2020 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |
| 4.3. Мероприятия по реализации областного закона от 14.12.12г. №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2017 | 796,0 | 0 | 725,5 | 70,5 | 0 |
| ***Основное мероприятие 5. Мероприятия по благоустройству*** |  |  |  | ***2014*** | ***2122,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2122,9*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***2145,9*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2145,9*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***4638,21*** | ***0,0*** | ***1290,11*** | ***3348,1*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***4225,1*** | ***0,0*** | ***1105,5*** | ***3119,6*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***4216,2*** | ***0,0*** | ***1124,9*** | ***3091,3*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***2380,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2380,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***2380,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2380,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого:*** |  |  |  | ***22108,31*** | ***0,0*** | ***3520,51*** | ***18587,8*** | ***0,0*** |
| 5.1 Организация и содержание уличного освещения | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 570,9 | 0 | 0 | 570,9 | 0 |
|  |  | 2015 | 1130,0 | 0 | 0 | 1130,0 | 0 |
|  |  | 2016 | 1465,0 | 0 | 0 | 1465,0 | 0 |
|  |  | 2017 | 1430,0 | 0 | 0 | 1430,0 | 0 |
|  |  | 2018 | 1430,0 | 0 | 0 | 1430,0 | 0 |
|  |  | 2019 | 1430,0 | 0 | 0 | 1430,0 | 0 |
|  |  | 2020 | 1430,0 | 0 | 0 | 1430,0 | 0 |
| 5.2 Организация сбора и вывоза мусора | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 61,0 | 0 | 0 | 61,0 | 0 |
|  |  | 2015 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  | 2016 | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 | 0 |
|  |  | 2017 | 150,1 | 0 | 0 | 150,1 | 0 |
|  |  | 2018 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  | 2019 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  | 2020 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 5.3 Организация и содержание мест захоронения | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 365,0 | 0 | 0 | 365,0 | 0 |
|  |  | 2015 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  | 2016 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
|  |  | 2017 | 177,0 | 0 | 0 | 177,0 | 0 |
|  |  | 2018 | 77,0 | 0 | 0 | 77,0 | 0 |
|  |  | 2019 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  |  | 2020 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 5.4 Организация благоустройства территории | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 886,0 | 0 | 0 | 886,0 | 0 |
|  |  | 2015 | 815,9 | 0 | 0 | 815,9 | 0 |
|  |  | 2016 | 1330,0 | 0 | 0 | 1330,0 | 0 |
|  |  | 2017 | 1034,0 | 0 | 0 | 1034,0 | 0 |
|  |  | 2018 | 1340,0 | 0 | 0 | 1340,0 | 0 |
|  |  | 2019 | 750,0 | 0 | 0 | 750,0 | 0 |
|  |  | 2020 | 750,0 | 0 | 0 | 750,0 | 0 |
| 5.5 Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2014 | 240,0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 5.6. Мероприятия по реализации областного закона от 14.12.12г. №95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2016 | 1473,21 | 0,0 | 1290,11 | 183,1 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 687,5 | 0,0 | 572,9 | 114,6 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 1269,2 | 0,0 | 1124,9 | 144,3 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.7. Мероприятия по реализации областного закона от 12.05.15г. №42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами» | Администрация МО Калитинское сельское поселение ВМР ЛО |  |  | 2017 | 746,5 | 0,0 | 532,6 | 213,9 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 6. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского*** |  |  |  | ***2016*** | ***230,0*** | ***0,0*** | ***91,99*** | ***138,01*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***349,3*** | ***0,0*** | ***219,3*** | ***130,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***523,3*** | ***0,0*** | ***303,3*** | ***220,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***130,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***130,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***130,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***130,0*** | ***0,0*** |
| ***Итого:*** |  |  |  |  | ***1362,6*** | ***0,0*** | ***614,59*** | ***748,01*** | ***0,0*** |
| 6.1. Проведение работ по уничтожению борщевика Сосновского химическим методом (применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза , 1-й раз - май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь) | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 200,0 | 0,0 | 91,99 | 108,01 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 319,3 | 0,0 | 219,3 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 493,3 | 0,0 | 303,3 | 190,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 6.2. Проведение работ по оценке эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского после каждой обработки | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |

Таблица 1

В редакции постановления от 20.03.2018г. №67

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) подпрограммы** **№ 3 «Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения |  | Значения показателей | | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проводится капитальный ремонт | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Разработанная проектная документация по газификации | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство газопровода | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработанная проектная документация по КОС | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство канализационных очистных сооружений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество участников программы, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств местного бюджета | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 2 | | | | | | | | | |
| В редакции постановления от 20.03.2018г. №67 | | | | | | | | | |
| **План реализации подпрограммы № 3 «Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения»** | | | | | | | | | |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИВ), соисполнитель, участник | Срок реализации | | Годы реализа-ции | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) | | | | |
| Начало реализации | Конец реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **"Устойчивое развитие территории Калитинского сельского поселения"** | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | **2014** | **4483,0** | **0,0** | **4150,0** | **333,0** | **0,0** |
|  |  | **2015** | **19 863,3** | **0,0** | **18 201,4** | **1 661,9** | **0,0** |
|  |  | **2016** | **5100,0** | **0,0** | **4000,0** | **1100,0** | **0,0** |
|  |  | **2017** | **7131,5** | **0,0** | **6000,0** | **1131,5** | **0,0** |
|  |  | **2018** | **5530,0** | **0,0** | **5000,0** | **530,0** | **0,0** |
|  |  | **2019** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** |
|  |  | **2020** | **30,0** | **0,0** | **0,0** | **30,0** | **0,0** |
| **Итого** |  |  |  | **42 167,8** | **0,0** | **37 351,4** | **4816,4** | **0,0** |
| ***Основное мероприятие 1. Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности*** |  |  |  | ***2014*** | ***2220,0*** | ***0,0*** | ***2000,0*** | ***220,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***3150,0*** | ***0,0*** | ***3000,0*** | ***150,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***5000,0*** | ***0,0*** | ***4000,0*** | ***1000,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***6600,5*** | ***0,0*** | ***6000,0*** | ***600,5*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***5500,0*** | ***0,0*** | ***5000,0*** | ***500,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт Дома культуры п. Калитино | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 2220,0 | 0,0 | 2000,0 | 220,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 3 150,0 | 0,0 | 3000,0 | 150,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 5000,0 | 0,0 | 4000,0 | 1000,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 6600,5 | 0,0 | 6000,0 | 600,5 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 5500,0 | 0,0 | 5000,0 | 500,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 2. Газификация населенных пунктов поселения*** |  |  |  | ***2014*** | ***2263,0*** | ***0,0*** | ***2150,0*** | ***113,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***16 713,3*** | ***0,0*** | ***15 201,4*** | ***1 511,9*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***100,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***100,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***531,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***531,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие .2.1. Газификация населенных пунктов (д. Калитино, д. Лисино). Проектирование и строительство газовых сетей. | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 2263,0 | 0,0 | 2150,0 | 113,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 16 713,3 | 0,0 | 15 201,4 | 1242,9 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 531,0 | 0,0 | 0,0 | 531,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 3. Развитие систем водоснабжения в сельской местности*** |  |  |  | ***2014*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 3.1. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений д. Курковицы | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Основное мероприятие 4. Поддержка граждан, проживающих на территории МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи*** |  |  |  | ***2014*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2015*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2016*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2017*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2018*** | ***30,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***30,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2019*** | ***30,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***30,0*** | ***0,0*** |
|  |  | ***2020*** | ***30,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***30,0*** | ***0,0*** |
| Мероприятие 4.1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | Администрация МО Калитинское сельское поселение МО ВМР ЛО |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 2018 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2019 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  |  | 2020 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |