ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования  Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019  года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10..2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Текущий ремонт системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные и спил аварийных деревьев в пос. Калитино | 106 шт | 106 шт | 1150403,33 | 1028800,00 | 93 364,93 | 28238,40 | 1028800,00 | 982205,33 | 860602,00 | 93364,93 | 28238,40 | 982205,33 | 860602,00 | 93364,93 | 28238,40 | 168198,00 |
| Итого | х | х | 1150403,33 | 1028800,00 | 93364,93 | 28238,40 | 1028800,00 | 982205,33 | 860602,00 | 93364,93 | 28238,40 | 982205,33 | 860602,00 | 93364,93 | 28238,40 | 168198,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Тихонова Т.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ _Савицкас М.М. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Савицкас М.М., 81373-71-233 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Текущий ремонт системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные и спил аварийных деревьев в пос. Калитино |  | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключены муниципальные контракты от 15.07.2019г. № 03453000148190000040001, от 23.08.2019г. № 03453000148190000060002 |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ по ремонту системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные и спил аварийных деревьев в пос. Калитино | 3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Улучшение условий жизни населения | Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | 3 квартал 2019 года | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки работ от 14.08.2019г. №1, 10.09.2019г. №1 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Приемка и оплата выполненных работ | Август-сентябрь 2019 года | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт приемки- передачи объекта заказчику подрядчиком | Произведена приемка и оплата работ по акту от 14.08.2019г. №1; п/п от 21.08.19г. №941, от 05.09.19г. №1008; по акту от 10.09.2019г. №1; п/п от 13.09.19г. №1079 |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019г., на 01.07.2019г., на 01.10.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации поселения               ___________/Т.А.Тихонова/

МП