ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Текущий ремонт системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные в деревнях Курковицы, Новые Раглицы, Озера, Малое Заречье, Пятая Гора, Донцо, Старые Раглицы | 86 шт | 86 шт | 1 030 988,40 | 951 890,00 | 50 860,00 | 28 238,40 | 951 890,00 | 1 030 988,40 | 951 890,00 | 50 860,00 | 28 238,40 | 1 030 988,40 | 951 890,00 | 50 860,00 | 28 238,40 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1 030 988,40 | 951 890,00 | 50 860,00 | 28 238,40 | 951 890,00 | 1 030 988,40 | 951 890,00 | 50 860,00 | 28 238,40 | 1 030 988,40 | 951 890,00 | 50 860,00 | 28 238,40 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ Тихонова Т.А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Савицкас М.М. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Савицкас М.М., тел.81373-71-233 _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Текущий ремонт системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные в деревнях Курковицы, Новые Раглицы, Озера, малое Заречье, Пятая Гора, Донцо, Старые Раглицы |  | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 26.08.19г. №03453000148190000070001 |
| 1.2. | Выполнение ремонтных работ по текущему ремонту системы наружного освещения с заменой светильников ДРЛ на светодиодные в деревнях Курковицы, Новые Раглицы, Озера, Малое Заречье, Пятая Гора, Донцо, Старые Раглицы | 3-4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Замена светильников ДРЛ на светодиодные в деревнях Курковицы, Новые Раглицы, Озера, Малое Заречье, Пятая Гора, Донцо, Старые Раглицы | Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | октябрь 2019 года | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт о приемке выполненных работ | Акт приемки работ от 23.10.2019г. №1 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Устойчивое развитие муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Акт приемки законченных работ по ремонту | Произведена приемка и оплата работ по акту от 23.10.2019г. №1; п/п от 28.10.19г. №1218, от 20.11.19г. №1327 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет подготовлен на 01.07.2019г., на 01.10.2019г., на 01.01.2020 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Калитинского сельского поселения Волосовского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации

Калитинского сельского поселения                                          Т.А.Тихонова