ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта  за январь - декабрь 2019 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |  | Всего | в т.ч. числе |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Капитальный ремонт Дома культуры пос.Калитино Волосовского района Ленинградской области в части системы автоматического пожаротушения | 3467,20287 | 3276,506 | 190,69687 | 3355,24507 | 3164,54820 | 190,69687 | 3355,24507 | 3355,24507 | 3164,54820 | 190,69687 | 0,00 | Заключен муниципальный контракт №03453000148190000080001 от 04.09.2019г., работы выполнены на 100%. Подрядчик ООО «Барс» |

Целевое использование субсидий в сумме 3 164 548 (Три миллиона сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 20 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации                              _________     Тихонова Т.А. «30» декабря 2019 года

(Должность)                                                                     (подпись)                (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                _________     Савицкас М.М. «30» декабря 2019 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - декабрь 2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт Дома культуры пос.Калитино Волосовского района Ленинградской области в части системы автоматического пожаротушения | Процент выполнения работ по объекту | % |  |  | 0 | 100 |

Администрация: Глава администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области _______________________ Т.А.Тихонова

Место для печати

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта  за январь - сентябрь 2019 года

(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

| Наименование объекта | Предусмотрено средств в 2019 году, тыс. руб. | Профинансировано средств в 2019 году, тыс. руб. | Выполнено, тыс. руб. | Перечислено подрядчику в 2019 году, тыс. руб. | Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб. | Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. числе | Всего | в т.ч. числе |  | Всего | в т.ч. числе |  |  |
|  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Капитальный ремонт Дома культуры пос.Калитино Волосовского района Ленинградской области в части системы автоматического пожаротушения | 3484,626 | 3292,97157 | 191,65443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Проведен аукцион, заключен муниципальный контракт №03453000148190000080001 от 04.09.2019г. |

Целевое использование субсидий в сумме _______________________ подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации                              _________     Тихонова Т.А. «30» сентября 2019 года

(Должность)                                                                     (подпись)                (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа

муниципального образования                _________     Савицкас М.М. «30» сентября 2019 года

(подпись)                (фамилия, инициалы)

## Место для печати

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - сентябрь 2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование целевого показателя результативности | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт Дома культуры пос.Калитино Волосовского района Ленинградской области в части системы автоматического пожаротушения | Процент выполнения работ по объекту | % |  |  | 0 |  |

Администрация: Глава администрации муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области _______________________ Т.А.Тихонова

Место для печати