АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от 26.08.2024 г.                                                                                                    № 300

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калитинское сельское поселение» на 2025-2027 годы»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствии с подпунктом «з» пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710, Уставом МО Калитинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калитинское сельское поселение» на 2025-2027 годы» согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района калитинское.рф/.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- Контроль  исполнения настоящего постановления  оставляю за собой.

И. о. главы администрации

МО Калитинское сельское поселение                                             М. А. Трофимова

Приложение

к постановлению  администрации муниципального образования  Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района

Ленинградской области

от 26.08.2024 г.  № 300

Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калитинское сельское поселение»

| - Полное наименование программы | - Муниципальная программа муниципального образования Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калитинское сельское поселении» |
| --- | --- |
| - Ответственный исполнитель программы | - Администрация муниципального образования - Калитинское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| - Исполнители программы | - Администрация муниципального образования - Калитинское сельское поселение |
| - Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, - -Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». |
| - Основное мероприятие программы | - Федеральный проект «Формирование современной городской среды» |
| Мероприятия - муниципальной программы | - Благоустройство дворовых территорий. Благоустройство общественных территорий. |
| - Цели программы | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования. |
| - Задачи программы | - Формирование единого облика дворовых территорий поселения. - Улучшение комфорта дворовых и общественных территорий. - Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на территории Калитинского сельского поселения. - Увеличение количества благоустроенных общественных территорий на территории Калитинского сельского поселения. - Повышение доступности городской среды для маломобильных групп населения и инвалидов. - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения. |
| - Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1.Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в сельском поселении; 2. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий сельского поселения; 3.Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; 4.Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий; Увеличение доли объектов доступности маломобильных групп населения и инвалидов. |
| - Этапы и сроки реализации программы | - 2025-2027 годы |
| - Объемы бюджетных ассигнований программы | - Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. - 2025 год – «Благоустройство дворовой территории у д. 1, 4, 6 п.Калитино Волосовского района Ленинградской области» 8 619,48977 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета – 7 750,0 тыс. руб.; - - средства местного бюджета - 869,48977 тыс. руб. - 2026 год – 0 тыс. рублей. - 2027 год - «Благоустройство дворовой территории у д. 3 Курковицкое ш. п.Кикерино Волосовского района Ленинградской области» 8 800,0 тыс. руб., из них: - - средства областного бюджета – 8 000,0 тыс. руб.; - - средства местного бюджета - 800,0 тыс. руб 2025 год – «Благоустройство общественной территории пос. Калитино возле ДК «Калитино» Волосовского района Ленинградской области» 11 107,77143 тыс. рублей, в том числе: - областной бюджет – 10 000,0 тыс. рублей - местный бюджет – 1 107,77143 тыс. рублей. 2026 год - «Благоустройство общественной территории пос. Калитино возле ДК «Калитино» Волосовского района Ленинградской области» 2 этап 8 800,0 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 8 000,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 800,0 тыс. рублей. 2027 год - «Благоустройство общественной территории пос. Калитино возле ДК «Калитино» Волосовского района Ленинградской области» 3 этап 8 800,0 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 8 000,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 800,0 тыс. рублей. |

- 1.Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа.

Анализ сферы благоустройства в поселении показал, что не проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

В вопросах благоустройства имеется ряд проблем: средний уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок, специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке на газонах.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

В целях улучшения внешнего облика МО Калитинское сельское поселение необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству, для чего необходимо разработать дизайн-проекты в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение и территорий общего пользования МО Калитинское  сельское поселение.

Для успешной реализации всех мероприятий необходим комплексный инновационный подход. Требуется не просто обеспечить наличие отдельных элементов благоустройства на выбранной территории, а создать целостный проект, предусматривающий высокий уровень архитектурного исполнения, функциональность и доступность планировочных решений.

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Содержание дизайн-проектов зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

- 2. Цели и задачи Программы

Целью программы является повышение уровня благоустройства территории МО Калитинское сельское поселение.

Задачами программы является:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО Калитинское сельское поселение;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, площадей и т.д.);

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Калитинское сельское поселение.

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в МО Калитинское сельское поселение.

- 3. Механизм реализации Программы

Для реализации мероприятий программы подготовлено:

1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых (общественных) территорий с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории:

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых (общественных) территорий;

- установка скамеек;

- установка урн

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2.1. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

-ремонт и (или) устройство тротуаров;

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

-ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

-организация площадок для установки мусоросборников;

-озеленение.

-нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня таких работ;

-нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня таких работ;

-порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

-условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

-порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых и общественных территории, включенных в программу на 2025-2027 годы.

В рамках обеспечения реализации программы создается общественная муниципальная комиссия, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, иные лица для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией подпрограммы. Персональный состав комиссии и Положение о ее работе утверждаются муниципальным правовым актом администрации Калитинского сельского поселения.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой (общественной)  территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калитинское сельское поселение» на 2025-2027 годы»

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды».

2.2. Благоустройство общественной территории Калитинского сельского поселения (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

-благоустройство парков/скверов;

-устройство освещения улицы/парка/сквера. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

-благоустройство мест для купания (пляжа);

-устройство или реконструкция детской площадки;

-благоустройство территории возле общественного здания;

-благоустройство территории вокруг памятника;

-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

-очистка водоемов;

-благоустройство пустырей;

-благоустройство общепоселковых площадей;

-иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2025 - 2027 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в            2025 - 2027 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению,

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО Калитинское сельское поселение, а также территорий общего пользования МО Калитинское сельское поселение осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной подпрограммы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калитинское сельское поселение»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Калитинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калитинское сельское поселение»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования Калитинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калитинское сельское поселение»;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства общественных территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Калитинское сельское поселение»

- Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является администрация МО Калитинское сельское поселение.

- Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- 4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы МО Калитинское е сельское поселение являются:

реализация 3 проектов благоустройства общественных территорий;

реализация 2 проектов благоустройства дворовых территорий.

Реализация данной программы позволит повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания жителей МО Калитинское сельское поселение.

- 5. Сроки и этапы реализации Программы

- Реализация Подпрограммы рассчитана на 2025 – 2027 годы.