**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КАЛИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 апреля 2019 г. № 79

**О проведении мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов Калитинского сельского поселения в апреле-мае 2019 года**

В целях обеспечения экологической безопасности, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Калитинского сельского поселения, прилегающих территорий предприятий, организаций и строительных объектов, мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и посадке зелёных насаждений по месту жительства и работы администрация МО Калитинское сельское поселение П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Провести в Калитинском сельском поселении в апреле-мае 2019 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния населённых пунктов.
2. Для координации действий и оперативного руководства проведением месячника образовать штаб по благоустройству населённых пунктов Калитинского сельского поселения согласно приложению 1.
3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника по благоустройству населённых пунктов Калитинского сельского поселения в апреле - мае 2019 года согласно приложению 2.
4. Специалисту администрации Калитинского сельского поселения Кирилловой Е.В. довести задания по санитарной уборке и благоустройству территорий до руководителей предприятий, организаций, образовательных учреждений, расположенных на территории Калитинского сельского поселения, индивидуальных предпринимателей.
5. Заместителю главы администрации Крисюку М.М. подготовить и провести на территории Калитинского сельского поселения в апреле-мае текущего года субботники и воскресники с привлечением общественности.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Калитинского сельского поселения В.И. Бердышев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Разослано: в дело, ЗАО «Кикерино», ФГУ С-З «МИС», ООО «Домсервис», МОУ «Калитинская СОШ», старостам деревень Калитинского сельского поселения

Приложение 1

к постановлению главы администрации

Калитинского сельского поселения

от 11.04.2019 года № 79

**С О С Т А В**

**штаба по благоустройству населённых пунктов**

**Калитинского сельского поселения**

Председатель штаба

|  |  |
| --- | --- |
| Бердышев  Владимир Иванович | - глава администрации  Калитинского сельского поселения |

Заместитель председателя штаба

|  |  |
| --- | --- |
| Крисюк  Михаил Михайлович | - заместитель главы администрации  Калитинского сельского поселения |

Члены штаба:

|  |  |
| --- | --- |
| Кириллова Елена Владимировна | - специалист администрации  Калитинского сельского поселения |
| Савицкас Марина Сергеевна | - ведущий специалист администрации  Калитинского сельского поселения |
| Красильников Александр  Валентинович  (по согласованию) | - мастер ЖХ участка Калитино, Курковицы  ООО «Домсервис» |
|  |  |
| Пеххо Елена Борисовна  (по согласованию) | Директор МОУ «Калитинская СОШ» |

Приложение 2

к постановлению главы администрации

Калитинского сельского поселения

от 11.04.2019 года № 79

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника по благоустройству населённых пунктов Калитинского сельского поселения в апреле - мае 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный  за исполнение | Исполнитель |
| 1. | Провести субботники по уборке придомовых территорий населенных пунктов п. Калитино и д. Курковицы. | 27.04., 04.05.,  2019 г. | Заместитель главы администрации Крисюк М.М., специалист Кириллова Е.В., | Население, работники участков ЖХ  п. Калитино и  д. Курковицы |
| 2. | Провести уборку прилегающих территорий предприятий, организаций, образовательных учреждений, расположенных на территории поселения | до 01.05.  2019 г. | Руководители предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели | Работники предприятий, организаций, индивидуальные предприниматели, учащиеся МОУ «Калитинская СОШ» |
| 3. | Провести уборку придомовых территорий во всех сельских населенных пунктах поселения | Весь период | Председатели общественных советов деревень | Частные домовладельцы |
| 4. | Провести работы по ремонту (покраске) оборудования детских игровых площадок в п. Калитино и д. Курковицы | до 01.05.  2019 г. | Милютин Е.Н. | Население, депутаты совета депутатов Калитинского сельского поселения |
| 5. | Провести работу по санитарной уборке территории, ремонту объектов, имитирующих отопительные печи мемориала д. Б.Заречье | до  05.05.  2019 г. | Ведущий специалист Савицкас М.С.,  руководители закреплённых предприятий и организаций | Сотрудники администрации, учащиеся МОУ «Калитинская СОШ», работники закреплённых предприятий и организаций |
| 6. | Провести работу по санитарной уборке территории и покраске памятных знаков д.д. Курковицы, Лисино, Калитино | до  05.05.  2019 г. | Ведущий специалист Савицкас М.С., директор МОУ «Калитинская СОШ»  Пеххо Е.Б. | Население, учащиеся МОУ «Калитинская СОШ»,  сотрудники администрации |
| 7. | Организовать санитарную уборку «Аллеи ветеранов» | до  01.05.  2019 г. | Ведущий специалист Савицкас М.С., директор МОУ «Калитинская СОШ»  Пеххо Е.Б. | Население, учащиеся МОУ «Калитинская СОШ» |
| 8. | Провести работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территориях сельских населенных пунктов | Весь период | Крисюк М.М.,  Соловьева М.В.,  мастера участков ЖХ п. Калитино и  д. Курковицы | Население, старосты деревень, работники участков ЖХ  п. Калитино и  д. Курковицы |
| 9. | Очистка подвалов многоквартирных жилых домов п. Калитино | Весь период | Заместитель главы администрации,  мастер участков ЖХ п. Калитино и  д. Курковицы | Население, работники участков ЖХ  п. Калитино и  д. Курковицы |
| 10. | Организовать и провести работу по благоустройству и озеленению территории, прилегающей к ДК п. Калитино | до  05.05.  2019 г. | Директор МКУ «ДК «Калитино»  Серебрякова О.В. | Сотрудники ДК  п. Калитино |